|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_11 |
| Kelas | : | D3TI-01 dan D3TI-02 |
| Anggota | : | 1. Samuel Albi Pulo Sibarani / 11322038  2. Putri Tamara Gultom / 11322007  3. Kristina Sitorus / 11322044  4. Resa Halen Manurung / 11322048 |
| Topik PA1 | : | Website Edukasi Pengelolaan Sampah (DiEdukasi) |
| Periode | : | Minggu ke - 4 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Membuat desain figma yang akan berisi menu-menu yang dapat diakses oleh member DiEdukasi |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 13-02-2023 | 1 | Mengerjakan laporan artefak Tugas PA 1 |
| 16-02-2023 | 2 | Melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 17-02-2023 | 10.00-15.00 | Ruang Diskusi di Perpustakaan IT Del | * Membuat menu registrasi dan login pada figma PA 1 * Mengerjakan dokumen artefak PA 1 yaitu dokumen PiP dan SRS |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala yang menjadi penghambat dalam pengerjaan Tugas Proyek Akhir 1 yang kami hadapi adalah kurangnya waktu untuk mengerjakan laporan-laporannya. Solusi untuk t65akademik dan juga memanfaatkan waktu kosong saat weekend.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Dalam halaman utama website akan terdapat 4 halaman lainnya yaitu halaman home, halaman kenapa (latar belakang dibuatnya website), halaman artikel (berita-berita tentang pengelolaan sampah) dan halaman kontak (kontak developer yang dapat dihubungi)

**Rencana minggu depan :**

* Mengerjakan halaman fitur lokasi TPA
* Mengerjakan halaman fitur jadwal pengambilan sampah
* Mengerjakan halaman fitur jenis-jenis sampah

**Catatan Lain : -**